## Slide 1
外层世界
箱子
内层世界
递归之箱
Patrick's Parabox 关卡复刻 · Python 游戏开发实践
软件工程设计课程 · 阶段汇报（9.10 – 9.17）
汇报人：董长坤 2026 年 9 月 14 日

## Slide 2
项目描述与目标
董长坤 · 《递归之箱》阶段汇报
2 / 5
关于 Patrick's Parabox
▪ 独立解谜游戏：经典推箱子 + 递归嵌套玩法
▪ 箱子内部是另一个可进入的完整世界
▪ 玩家动作逐层同步，形成“套娃”式谜题
本项目做什么
▪ 用 Python 复刻 1 个代表性关卡
▪ 实现核心机制：推箱子 / 嵌套世界进出 / 胜利判定
▪ 提供选关界面，作为后续扩展更多关卡的入口
项目目标
核心目标 一个可完整游玩的复刻关卡 + 选关界面
延伸目标 撤销 / 重置、通关计时
规模界定
单人开发
嵌套不限层数
不做编辑器
两周交付

## Slide 3
遇到的问题 · 嵌套世界逻辑难描述
董长坤 · 《递归之箱》阶段汇报
3 / 5
核心难点示意 · 箱子即世界
外层世界
箱子
内层
箱子里还有世界：位置 / 内容 / 层级三份状态必须同步
为什么会难描述（三个来源）
① 状态耦合：箱子既是实体又是容器
位置 / 内容 / 层级
改一处要动三处
必须永远同步
② 可见性与递归
玩家只看当前层，规则要对任意深度成立
③ 边界与顺序：一动作多结果
难点关键词
困难
状态耦合
可见性
边界爆炸
顺序依赖
典型表现
三维状态同步
任意深度成立
一动作多结果
机制只停在口头描述里，每复述一次就可能变一个样

## Slide 4
推箱子 + 嵌套逻辑：
董长坤 · 《递归之箱》阶段汇报
4 / 5
混乱点
两种说法（都能自圆其说）
状态
胜利判定的范围
规则未定义
▪ 只判玩家当前所在这一层的目标点？
▪ 还是外层与所有内层一起判？
▪ 内层也有目标点时，通关条件说不清
待对齐
结论 同一机制在不同文档里有不同说法；写代码前必须逐条对齐，先把术语和“谁在做”定死
混乱来源
术语不统一
规则冲突
顺序依赖
身份二义
“进入”的主体
术语混用
▪ 玩家进箱：站在门口、推不动才进
▪ 箱子进箱：被推入别人的门 / 被吸入
▪ 都叫“进入”，主体却不是一个
待对齐
出口的落点
一句话两读
▪ “进入时的箱子位置”＝记下当时坐标
▪ 也可读成＝退出时现查箱子的位置
▪ 箱子被移动后，两种读法结果不同
待对齐

## Slide 5
计划安排 · 甘特图（9.10 – 9.17，单人）
董长坤 · 《递归之箱》阶段汇报
5 / 5
任务
9/10
9/11
9/12
9/13
9/14
9/15
9/16
9/17
开题汇报
Pygame 骨架：窗口 / 主循环 / 渲染
推箱子逻辑：移动 / 碰撞 / 判定
嵌套世界：进入 / 退出 / 状态同步
关卡 + 选关界面
测试修复 · 功能冻结
演示视频 + 版本归档
项目文档 + 打包提交
开发实现
交付整理
里程碑
里程碑：9/12 核心机制打通 · 9/14 功能冻结 · 9/17 答辩缓冲
当前困难
机制设计占去 9/10–9/14，编码刚起步；9/15 打通核心机制、9/16 功能冻结，测试与渲染压力集中。